Plano de Teste

SetupFlow – Sistema Web para Otimização do Sequenciamento de Produção

QA responsável pelo Plano de Teste

Luiz Inácio Moura da costa

luiz.inacio@aluno.uepb.edu.br

| Histórico de Revisão |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Release / Sprint | Descrição | Autor |
| 19/10/2026 | 1.0 | R1 / S1 | Criação inicial do Plano de Teste do SetupFlow | Luiz Inácio Moura da Costa |
| 29/10/2026 | 1.1 | R1 / S1 | Atualização do Plano de Teste com os resultados da Sprint 1 | Luiz Inácio Moura da Costa |

Identificação

Campo; Valor. Equipe; Arthur Marques, Leonardo e Luiz Inácio. Responsável (QA); Luiz Inácio. Versão; 1.1. Data; 29/10/2026. Release / Sprint; Release 1 / Sprint 1. Repositório; https://github.com/arthur-marqs/Gerencia-Projeto-2026.2.

1. Objetivo

Este plano tem como objetivo definir e registrar como foram realizados os testes do SetupFlow na Release 1, verificando se as funcionalidades desenvolvidas atendem aos critérios de aceite das User Stories e à Definition of Done. Os testes contemplam os principais fluxos funcionais do sistema, incluindo cenários de sucesso, exceção, validação de campos, controle de acesso e persistência dos dados.

2. Escopo

2.1 Dentro do escopo (funcionalidades e US testadas)

ID da US; Funcionalidade; Perfil; Release; Prioridade. US-01; Realizar login; Planejador / Operador; R1; Alta. US-02; Acessar funcionalidades conforme o perfil; Planejador / Operador; R1; Alta. US-03; Cadastrar máquina; Planejador de Produção; R1; Alta. US-04; Cadastrar produtos; Planejador de Produção; R1; Alta. US-05; Cadastrar família de produtos; Planejador de Produção; R1; Alta. US-06; Associar produto a uma família; Planejador de Produção; R1; Alta. US-07; Cadastrar ordem de produção; Planejador de Produção; R1; Alta. US-08; Definir prazo e prioridade da ordem; Planejador de Produção; R1; Alta.

2.2 Fora do escopo

• Planejamento manual e geração de sequência sugerida; • Configuração e visualização da matriz de tempos de setup; • Compatibilidade entre produto e máquina; • Comparação entre sequência manual e sugerida; • Aprovação de planejamento; • Execução e acompanhamento da produção; • Replanejamento, histórico e indicadores; • Funcionalidades previstas para as Releases 2, 3 e 4; • Testes de carga e estresse em grande escala; • Testes em aplicativos móveis nativos; • Integrações com serviços externos ou sistemas industriais reais.

3. Estratégia de teste

Nível; O que cobre; Ferramenta; Responsável. Unitário e de integração; Regras de negócio, serviços e APIs do SetupFlow; Pytest; Desenvolvedores. Funcional (aceite) automatizado; Fluxos principais das funcionalidades entregues, validação de campos, mensagens e controle de acesso; Testes manuais na interface e testes de integração com Pytest; QA, com apoio da equipe. Exploratório; Fluxos novos, cenários de exceção e possíveis falhas não previstas nos testes automatizados; Roteiro manual; QA. Regressão; Verificação das funcionalidades já implementadas após integração de novas alterações; Pytest executado no CI, além de lint e build do frontend; QA e DevOps. Os testes realizados na Release 1 concentraram-se na validação dos principais fluxos funcionais e regras de negócio das User Stories concluídas. Foram utilizados testes automatizados com Pytest para validar as APIs, regras de negócio, autenticação, autorização, persistência dos dados e cenários de exceção. Também foram realizadas validações manuais na interface para verificar o comportamento das funcionalidades implementadas. O pipeline de integração contínua foi utilizado para executar os testes do backend e as verificações de lint e build do frontend a cada push e Pull Request.

4. Abordagem BDD (critérios de aceite como testes)

1. A abordagem BDD foi utilizada como referência para a definição dos critérios de aceite das User Stories, organizando os comportamentos esperados por meio da estrutura Dado que / Quando / Então.. 2. Na Release 1, os critérios de aceite serviram como base para a elaboração dos cenários de teste e para a validação das funcionalidades entregues. 3. A automação dos cenários funcionais utilizando Cypress e Cucumber estava prevista no planejamento inicial, porém não foi implementada nesta release. Os testes automatizados executados foram realizados principalmente com Pytest, cobrindo APIs, regras de negócio e cenários de integração.

4.1 Convenções

- Idioma dos arquivos .feature: português (# language: pt). - Utilizar Funcionalidade, Contexto, Cenário, Esquema do Cenário, Exemplos, Dado que, Quando, Então e E. - Utilizar um arquivo .feature por funcionalidade. - O nome do cenário deve descrever o comportamento testado, e não apenas a tela utilizada. - Cada cenário deve ser independente e utilizar seus próprios dados de teste quando necessário. - Utilizar preferencialmente atributos data-cy="..." nos elementos do frontend utilizados pelos testes automatizados; - Evitar esperas fixas, utilizando asserções que aguardem o comportamento esperado da aplicação.

4.2 Tags

Tag; Uso. @US01, @US02...; Relaciona o cenário à User Story. @R1, @R2...; Identifica a release relacionada ao cenário. @smoke; Verificações rápidas executadas frequentemente. @regressao; Cenários executados novamente antes da release. @excecao; Cenário de erro ou de exceção. @wip; Cenário ainda em construção. As tags serão utilizadas quando a automação funcional com arquivos .feature for incorporada ao projeto.

5. Ambiente e ferramentas

Item; Definição. Ambiente de teste; Ambiente local — Frontend: http://localhost:5173 / Backend: http://localhost:8000. Navegador; Google Chrome 156. Back-end e banco; Python + FastAPI + PostgreSQL, utilizando banco de dados separado para testes. Automação; Pytest para os testes automatizados do backend. CI; GitHub Actions executando testes do backend, lint e build do frontend a cada push e Pull Request. Gestão de casos e bugs; Jira, com acompanhamento das User Stories, tarefas e possíveis defeitos. Relatórios; Resultados das execuções dos testes, evidências dos Pull Requests e registros no GitHub Actions.

6. Dados de teste

Dado; Origem; Observação. Usuários dos perfis Planejador e Operador; Seed do banco de teste; Utilizar usuários fictícios, sem dados pessoais reais. Máquinas; Fixtures ou dados preparados para o teste; Utilizar códigos e nomes fictícios. Famílias de produtos; Fixtures ou dados preparados para o teste; Criar registros independentes para cada cenário. Produtos; Fixtures ou dados preparados para o teste; Utilizar produtos cadastrados e válidos conforme o cenário. Ordens de produção; Fixtures ou dados preparados para o teste; Associar apenas a famílias existentes quando o cenário exigir. Prazo e prioridades; Dados definidos no próprio cenário de teste; Utilizar valores válidos e inválidos conforme o cenário. Nenhum dado sensível real será utilizado. O banco de teste deverá ser recriado ou limpo antes da execução dos testes.

7. Critérios de entrada e de saída

Um item poderá ser testado quando: - A User Story atender à Definition of Ready e possuir critérios de aceite definidos; - A funcionalidade estiver integrada e disponível no ambiente de teste; - Os dados necessários para a execução dos cenários estiverem disponíveis; - As dependências conhecidas da funcionalidade estiverem disponíveis para teste. Os testes da sprint serão considerados concluídos quando: - Os cenários planejados para as User Stories concluídas na sprint tiverem sido executados; - Os testes automatizados configurados no CI estiverem passando; - Não houver bugs críticos ou altos em aberto sem um plano de tratamento definido; - Os resultados das execuções estiverem registrados; - As evidências necessárias para validação dos critérios de aceite estiverem disponíveis.

8. Casos de teste e rastreabilidade

ID do caso; US; Arquivo .feature; Cenário; Tipo; Prioridade; Automatizado; Status. CT-01; US-01; —; Login com credenciais válidas; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-02; US-01; —; Login com credenciais inválidas; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-03; US-02; —; Acesso permitido conforme perfil; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-04; US-02; —; Acesso negado para perfil sem permissão; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-05; US-03; —; Cadastro de máquina com dados válidos; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-06; US-03; —; Cadastro de máquina com dados inválidos; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-07; US-05; —; Cadastro de família com dados válidos; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-08; US-05; —; Cadastro de família com dados inválidos; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-09; US-04; —; Cadastro de produto com dados válidos; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-10; US-04; —; Cadastro de produto com dados inválidos; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-11; US-06; —; Associação de produto a uma família existente; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-12; US-06; —; Associação com produto ou família inválida; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-13; US-07; —; Cadastro de ordem com dados válidos; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-14; US-07; —; Cadastro de ordem com dados inválidos; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-15; US-08; —; Definição de prazo e prioridade válidos; Feliz; Alta; Sim; Aprovado. CT-16; US-08; —; Definição de prazo ou prioridade inválidos; Exceção; Alta; Sim; Aprovado. CT-17; US-09; —; Registro de duração estimada válida; Feliz; Alta; Sim; Não executado. CT-18; US-09; —; Registro de duração estimada inválida; Exceção; Alta; Sim; Não executado.

9. Cronograma de testes

Sprint; Foco dos testes; Entregável do QA. Sprint 0; Preparação do Plano de Teste, definição da estratégia, ambiente, organização dos casos da Release 1 e estrutura inicial dos testes; Plano de Teste e estrutura inicial de testes. Sprint 1; Execução dos cenários das US01 a US08, testes automatizados de integração, validações funcionais e exploratórias e registro de defeitos quando identificados; Casos de teste executados, evidências e resultados da Sprint 1. Sprint 2; Testes das US selecionadas para a próxima release e ampliação da automação; Casos de teste atualizados e relatório da sprint. Sprint 3; Regressão das funcionalidades já entregues e validação da release correspondente; Relatório de qualidade da release. Sprints seguintes; Ampliação da regressão, estabilização e testes das novas funcionalidades; Relatórios de sprint e relatório final de qualidade.

10. Papéis e responsabilidades

Papel; Responsabilidade nos testes. QA; Elaborar e manter o Plano de Teste, transformar os critérios de aceite em cenários de teste, acompanhar a execução dos testes automatizados, executar testes funcionais e exploratórios, registrar bugs e consolidar as métricas de qualidade.. PO; Escrever e validar os critérios de aceite, esclarecer dúvidas das User Stories e aceitar ou rejeitar as histórias após a validação.. Desenvolvedores; Criar e executar testes unitários e de integração, corrigir bugs encontrados e incluir elementos que facilitem futuras automações dos testes.. DevOps; Manter a execução dos testes no pipeline, o ambiente e o banco de teste, além de disponibilizar evidências e resultados gerados pelo CI.. SM; Acompanhar métricas de teste, impedimentos e o andamento das atividades de qualidade da sprint..

11. Gestão de defeitos

• Todo defeito identificado durante os testes será registrado no Jira utilizando o modelo de Bug definido pela equipe. • O registro deve conter, no mínimo: US relacionada, ambiente, severidade, prioridade, pré-condição, passos para reprodução, resultado esperado, resultado obtido e evidência. • As severidades utilizadas serão: Crítica, Alta, Média e Baixa. • Quando um bug estiver relacionado a um caso de teste, o registro deverá indicar a US e o cenário em que o defeito foi encontrado. • Após a correção, o cenário deverá ser executado novamente para confirmar a solução. • Bugs de severidade Crítica ou Alta também deverão gerar uma execução de regressão nas funcionalidades relacionadas. • O status do bug será acompanhado no Jira até sua correção e validação pelo QA.

12. Riscos dos testes

Risco; Probabilidade; Impacto; Resposta. Testes instáveis, que falham sem alteração no código; Média; Alto; Utilizar dados isolados, revisar asserções e manter o banco de testes controlado. Equipe com pouca experiência em automação de testes; Alta; Médio; Consultar a documentação, realizar testes de forma incremental e promover pareamento entre os integrantes. Ambiente de homologação indisponível; Média; Alta; Executar os testes no ambiente local e no CI até que a homologação esteja disponível. Dados de teste inconsistentes ou indisponíveis; Média; Médio; Utilizar fixtures e seeds controlados e limpar ou recriar o banco de teste antes das execuções.

13. Métricas e relatório de execução

Registrar ao fim de cada sprint (e consolidar na release), ligado ao plano de qualidade: Métrica; Sprint 1; Sprint 2; .... Cenários planejados; 18. Cenários automatizados; 16. Cenários executados; 16. Passaram / Falharam; 16 / 0. % de aprovação; 100%. Bugs abertos (crítico/alto); 0*.

Checklist do plano de teste

[ x ] Escopo com as US testadas e o que fica de fora [ x ] Estratégia definida, com Cucumber e Cypress para os testes funcionais [ x ] Convenções de .feature e tags acordadas [ x ] Ambiente, dados de teste e execução no CI descritos [ x ] Critérios de entrada e de saída ligados à DoD [ x ] Tabela de casos com rastreabilidade (US, cenário, status) [ ] Cenário piloto (@smoke) rodando no CI [ ] Plano salvo em docs/ e no Jira/ Azure