# RELATÓRIO DE QUALIDADE – RELEASE 1

Projeto: SetupFlow – Sistema Web para Otimização do Sequenciamento de Produção
Release: Release 1 – Sprint 0 + Sprint 1
Responsável (QA): Luiz Inácio Moura da Costa
Data: 29/10/2026
Versão: 1.0

## 1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados das atividades de qualidade realizadas durante a Release 1 do SetupFlow, considerando o que foi planejado e o que foi efetivamente executado.

São apresentados os resultados dos testes das User Stories entregues, as principais métricas de qualidade, a situação dos defeitos identificados e as pendências observadas durante a release.

O relatório também serve como registro do atendimento aos critérios de qualidade definidos para a Sprint 1 e como apoio para o planejamento das melhorias das próximas releases.

## 2. Escopo da Release 1

A Release 1 contemplou as funcionalidades desenvolvidas durante a Sprint 1, considerando as User Stories planejadas para esta etapa do projeto.

Foram concluídas e avaliadas as seguintes User Stories:

- US01 — Realizar login;

- US02 — Acessar funcionalidades conforme o perfil;

- US03 — Cadastrar máquina;

- US04 — Cadastrar produto;

- US05 — Cadastrar família de produtos;

- US06 — Associar produto a uma família;

- US07 — Cadastrar ordem de produção;

- US08 — Definir prazo e prioridade da ordem.

A US09 — Informar duração estimada da ordem estava prevista para a Release 1, porém não foi concluída durante a Sprint 1. Por esse motivo, seus casos de teste não foram executados e a funcionalidade não foi considerada entre os itens entregues da release.

Também ficou pendente a atividade DRIVER02, que não foi concluída dentro do período da Sprint 1 e deverá ser tratada nas próximas atividades da equipe.

## 3. Execução dos testes e resultados

Durante a Sprint 1 foram planejados 18 casos de teste, correspondentes às User Stories US01 a US09.

Como a US09 não foi concluída, os dois casos relacionados a essa funcionalidade não foram executados. Dessa forma, foram executados 16 casos de teste referentes às User Stories efetivamente entregues, da US01 à US08.

Os testes contemplaram cenários de sucesso e exceção, incluindo autenticação, autorização por perfil, validação de campos, persistência dos dados, cadastro de máquinas, produtos, famílias e ordens de produção, além da associação entre produto e família e da definição de prazo e prioridade das ordens.

### 3.1 Resultado consolidado

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Casos de teste planejados | 18 |
| Casos referentes às US entregues | 16 |
| Casos executados | 16 |
| Casos aprovados | 16 |
| Casos reprovados | 0 |
| Casos não executados | 2 |
| Taxa de aprovação dos casos executados | 100% |

Os 16 casos executados foram aprovados. Os dois casos não executados correspondem à US09, que não foi concluída durante a Release 1.

Os testes automatizados do backend foram realizados com Pytest, complementados por validações manuais das funcionalidades na interface. O pipeline de integração contínua também foi utilizado para executar os testes do backend e as verificações de lint e build do frontend.

## 4. Métricas de qualidade da Release 1

As métricas definidas no Plano de Qualidade foram avaliadas ao final da Release 1 para verificar o atendimento aos critérios estabelecidos pela equipe.

| ID | Métrica | Meta | Resultado R1 | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Execução dos casos de teste | 100% dos casos das US entregues | 100% (16 de 16) | Atendida |
| Q-02 | Taxa de aprovação dos testes | ≥ 95% | 100% (16 de 16 aprovados) | Atendida |
| Q-03 | Bugs críticos ou altos em aberto | 0 | 0 | Atendida |
| Q-04 | US com critérios de aceite definidos antes da sprint | 100% | 100% | Atendida |
| Q-05 | PRs revisados antes do merge | 100% | 100% | Atendida |
| Q-06 | Pipeline da branch principal no fechamento da release | Pipeline aprovado | Pipeline aprovado | Atendida |
| Q-07 | Tempo de resposta p95 das principais operações | ≤ 2 s | Não medido na Release 1 | Não avaliada |
| Q-08 | Controle de acesso por perfil | 100% dos perfis testados | 100% | Atendida |
| Q-09 | Tratamento de erros nos fluxos principais | 100% | 100% dos fluxos executados com tratamento de erros | Atendida |

De forma geral, as métricas avaliadas apresentaram resultado satisfatório na Release 1. A única métrica não avaliada foi o tempo de resposta das principais operações, pois não foram realizados testes específicos de desempenho nesta release.

A medição de desempenho deverá ser considerada em uma próxima release, juntamente com a evolução da automação dos testes funcionais.

## 5. Bugs e defeitos identificados

Durante a Release 1, os testes e as revisões das funcionalidades permitiram identificar ajustes antes da integração definitiva das User Stories.

Até o fechamento da release, não permaneceram bugs de severidade crítica ou alta em aberto no Jira.

Os problemas encontrados durante o desenvolvimento e as revisões foram corrigidos antes do merge das respectivas funcionalidades, evitando que defeitos conhecidos de maior impacto permanecessem na versão entregue.

Não houve registro formal de bugs no Jira durante esta release. Esse ponto fica como melhoria para as próximas sprints, nas quais os defeitos encontrados durante a execução dos testes deverão ser registrados utilizando o modelo de Bug definido pela equipe.

## 6. Pendências e melhorias para a próxima release

Apesar dos resultados positivos obtidos na Release 1, algumas atividades previstas não foram concluídas dentro da Sprint 1 e deverão ser consideradas no planejamento das próximas etapas.

As principais pendências identificadas foram:

- conclusão da US09 — Informar duração estimada da ordem;

- conclusão da atividade DRIVER02;

- implementação dos testes funcionais automatizados com arquivos .feature, utilizando a abordagem BDD planejada;

- ampliação dos testes de regressão das funcionalidades já entregues;

- registro formal de bugs encontrados no Jira durante as próximas execuções;

- realização de testes de desempenho para medir o tempo de resposta das principais operações;

- evolução das evidências de teste e da rastreabilidade entre User Stories, critérios de aceite e resultados executados.

Essas pendências deverão ser incorporadas ao planejamento das próximas sprints, buscando aumentar a cobertura dos testes e melhorar o acompanhamento da qualidade do produto.

## 7. Conclusão

A Release 1 do SetupFlow apresentou resultado satisfatório em relação aos critérios de qualidade definidos para a Sprint 1.

As User Stories US01 a US08 foram concluídas e tiveram seus cenários de teste executados, totalizando 16 casos aprovados e nenhum caso reprovado entre os itens efetivamente entregues. A US09 não foi concluída dentro da sprint e, por isso, seus casos de teste ficaram como não executados.

As principais métricas de qualidade avaliadas foram atendidas, incluindo execução e aprovação dos testes, revisão dos Pull Requests, controle de acesso e tratamento de erros. A métrica de desempenho não foi avaliada nesta release e ficou registrada como pendência para as próximas etapas.

Também foram identificadas oportunidades de melhoria no processo de qualidade, principalmente na automação dos testes funcionais, no registro formal de bugs no Jira e na ampliação da regressão.

Com isso, a Release 1 é considerada adequada para encerramento dentro do escopo efetivamente entregue, mantendo registradas as pendências que deverão ser tratadas nas próximas sprints.