# Ata - Sprint/Release Retrospective 1

Data: 29/10/2026
Facilitador: Arthur - Scrum Master
Participantes: Arthur (SM), Leonardo (PO/DevOps), Luiz (QA)
Horário de início: 20h41
Horário de término: 20h52

## 1. Objetivo

Avaliar o processo de trabalho da Sprint 1, identificando práticas positivas, dificuldades e oportunidades de melhoria para a próxima Sprint.

## 2. O que funcionou bem (Continue)

- Prática das meetings foram bem acordadas e alinhadas

- Comunicação

## 3. O que não funcionou bem (Stop)

- Pouca implementação no início da sprint

## 4. O que devemos começar a fazer (Start)

- Registrar pequenos impedimentos durante a implementação (Bugs e Atrasos) para a equipe poder ajudar

## 5. Ações e responsabilidades

| Ações | Resultado | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Realizar Login | Concluído | Leonardo |
| Acesso conforme perfil | Concluído | Luiz |
| Cadastro e gerência de máquinas | Concluído | Leonardo |
| Cadastro de produtos | Concluído | Luiz |
| Cadastro de família de produtos | Concluído | Arthur Marques |
| Associar produto a família | Concluído | Luiz |
| Proteção contra tentativas repetidas de login | Concluído | Leonardo |
| Cadastro de ordem de produção | Concluído | Arthur Marques |
| Prazo e prioridade de produção | Concluído | Leonardo |
| Prevenção de duplicidade no envio de ordens | Pendente | Leonardo |
| Duração estimada da ordem de produção | Pendente | Arthur Marques |

## 6. Encerramento

Em conclusão, discutimos que é importante documentar problemas, até os menores para que o time possa ajudar nas correções e testes até mesmo para que o processo de novas funcionalidades possam ser concluídas mais rapidamente, como também iniciar as features mais cedo na sprint.

Responsável pela ata: Arthur - Scrum Master.