# Ata - Sprint Review 1

Data: 29/10/2026
Facilitador: Arthur - Scrum Master
Participantes: Arthur (SM), Leonardo (PO/DevOps), Luiz (QA)
Horário de início: 20h23
Horário de término: 20h40

## 1. Objetivo da Sprint

Permitir que o usuário entre no sistema, cadastre informações e registre ordens prontas para serem consideradas no planejamento da produção.

## 2. Incremento demonstrado

Versão funcional do SetupFlow, com demonstração das funcionalidades implementadas e disponíveis no ambiente local:

- Autenticação e acesso às funcionalidades conforme o perfil.

- Cadastro e listagem de famílias de produtos.

- Cadastro e listagem de produtos.

- Cadastro e listagem de máquinas.

- Cadastro e listagem de ordens de produção.

- Validações demonstradas durante o cadastro, quando aplicável.

## 3. Feedback do Product Owner

Pontos considerados satisfatórios:

- Funcionalidades essenciais

Problemas ou melhorias identificados:

- Duplicidade da ordem de produção

Decisões sobre o backlog:

- N/A

## 4. Avaliação das entregas

| Item | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- |
| Realizar Login | Concluído |  |
| Acesso conforme perfil | Concluído |  |
| Cadastro de produtos, família de produtos, máquinas e associações | Concluído |  |
| Proteção contra tentativas repetidas de login | Concluído |  |
| Prazo e prioridade de produção | Concluído |  |
| Prevenção de duplicidade no envio de ordens | Pendente | Sprint 2 |
| Informe de duração da ordem de produção | Pendente | Sprint 2 |

## 5. Pendências

| Pendências | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | Arthur Marques | 28/10 | [Pendente] |
| Driver02 | Leonardo Istamillo | 28/10 | [Pendente] |

## 6. Evidências

- Pull Requests e Testes Relevantes

Responsável pela ata: Arthur - Scrum Master.